云阳发改投〔2023〕589号

云阳县发展和改革委员会

关于云阳县双江街道桂簇香山、桂香满园老旧

小区改造提升项目实施方案的批复

云阳县兴云城市管理服务（集团）有限公司：

你司《关于申请审批云阳县双江街道桂簇香山、桂香满园老旧小区改造提升项目实施方案的函》（云阳兴云函〔2023〕294号）收悉。根据云阳县兴云城市管理服务（集团）有限公司编制的《云阳县双江街道桂簇香山、桂香满园老旧小区改造提升项目实施方案》，经研究，现就有关事项批复如下：

一、项目名称：云阳县双江街道桂簇香山、桂香满园老旧小区改造提升项目

二、项目业主：云阳县兴云城市管理服务（集团）有限公司

三、项目代码：2308-500235-04-01-261019

四、建设地址：云阳县双江街道

五、主要建设内容及规模：逃生救援窗口350个、外墙排危（瓷砖、水泥块）200m2、雨水管更换137m、防护网1850m、室内消防水枪水袋更换330套、消防阀门更换1个、混凝土硬化880m2、植草砖铺装450m2、新建混凝土梯步20m、新建青石树池7个、管网维修1项、新建污水井（浅型）18、新建化粪池1座、化粪池维修1座、健身器材4套、休闲石桌凳2套、太阳能路灯15盏、桂花树种植6棵等其他基础设施。

六、总投资及资金来源：项目总投资294.15万元，其中工程费265.61万元，工程建设其他费14.53万元，预备费14.01万元。资金来源为上级补助资金及地方配套资金。

七、建设工期：6个月

八、招标方案核准：按照云阳县人民政府有关规定，具备条件的可以打捆公开招标；不具备条件的可以采取邀请比选，或者竞争性比选、公开比价、随机抽取、竞争性谈判、竞争性磋商等发包方式择优确定承包商。并报行业监督部门备案。

请按基本建设程序完善相关建设手续，积极落实建设资金，尽快开工建设并投入使用。

云阳县发展和改革委员会

2023年8月28日

抄送：县财政局，县规划自然资源局，县审计局，县统计局。

云阳县发展和改革委员会办公室 2023年8月28日印发