云阳发改投〔2023〕590号

云阳县发展和改革委员会

关于云阳县青龙街道民德社区云江大道二片区

老旧小区改造提升项目实施方案的批复

云阳县兴云城市管理服务（集团）有限公司：

你司《关于申请审批云阳县青龙街道民德社区云江大道二片区老旧小区改造提升项目实施方案的函》（云阳兴云函〔2023〕306号）收悉。根据云阳县兴云城市管理服务（集团）有限公司编制的《云阳县青龙街道民德社区云江大道二片区老旧小区改造提升项目实施方案》，经研究，现就有关事项批复如下：

一、项目名称：云阳县青龙街道民德社区云江大道二片区老旧小区改造提升项目

二、项目业主：云阳县兴云城市管理服务（集团）有限公司

三、项目代码：2308-500235-04-01-628267

四、建设地址：云阳县青龙街道

五、主要建设内容及规模：开消防逃生窗口530个、更换树脂瓦雨棚1325个、落水管1767m、管线规整1804m、二层新增拦网1100m、铸铁栏杆200m。

六、总投资及资金来源：项目总投资257.9万元。其中工程直接费230.88万元，工程建设其它费用14.74万元，基本预备费12.28万元。资金来源为争取上级补助资金和地方配套资金。

七、建设工期：6个月

八、招标方案核准：按照云阳县人民政府有关规定，具备条件的可以打捆公开招标；不具备条件的可以采取邀请比选，或者竞争性比选、公开比价、随机抽取、竞争性谈判、竞争性磋商等发包方式择优确定承包商。并报行业监督部门备案。

请按基本建设程序完善相关建设手续，积极落实建设资金，尽快开工建设并投入使用。

云阳县发展和改革委员会

2023年8月28日

抄送：县财政局，县规划自然资源局，县审计局，县统计局。

云阳县发展和改革委员会办公室 2023年8月28日印发