云阳发改投〔2023〕592号

云阳县发展和改革委员会

关于云阳县青龙街道亮水坪社区初二中宿舍小区老旧小区改造提升项目实施方案的批复

云阳县兴云城市管理服务（集团）有限公司：

你司《关于申请审批云阳县青龙街道亮水坪社区初二中宿舍小区老旧小区改造提升项目实施方案的函》（云阳兴云函〔2023〕296号）收悉。根据云阳县兴云城市管理服务（集团）有限公司编制的《云阳县青龙街道亮水坪社区初二中宿舍小区老旧小区改造提升项目实施方案》，经研究，现就有关事项批复如下：

一、项目名称：云阳县青龙街道亮水坪社区初二中宿舍小区老旧小区改造提升项目

二、项目业主：云阳县兴云城市管理服务（集团）有限公司

三、项目代码：2308-500235-04-01-914513

四、建设地址：云阳县青龙街道

五、主要建设内容及规模：逃生救援窗口180个、外墙排危（瓷砖、水泥块）700㎡、雨水管更换1200m、拆除破旧雨棚3100m、复合树脂雨棚3100、防护网630m、管线规整（金属桥架）2200m、屋檐（风貌）拆除及修复240m、楼梯间墙面修补260㎡、楼梯间栏杆更换250m、楼梯间顶层防水处理80㎡、新建青石栏杆240m、新建混凝土梯步28m、透水砖120㎡、健身器材2套、休闲石桌凳2套、天桥整治2项、坡面整治1项、边坡钢丝网防护350㎡、雨污官网210m整治等其他基础设施。

六、总投资及资金来源：项目总投资265.17万元，其中工程费239.44万元，工程建设其他费13.1万元，预备费12.63万元。资金来源为上级补助资金及地方配套资金。

七、建设工期：6个月

八、招标方案核准：按照云阳县人民政府有关规定，具备条件的可以打捆公开招标；不具备条件的可以采取邀请比选，或者竞争性比选、公开比价、随机抽取、竞争性谈判、竞争性磋商等发包方式择优确定承包商。并报行业监督部门备案。

请按基本建设程序完善相关建设手续，积极落实建设资金，尽快开工建设并投入使用。

云阳县发展和改革委员会

2023年8月28日

抄送：县财政局，县规划自然资源局，县审计局，县统计局。

云阳县发展和改革委员会办公室 2023年8月28日印发