云阳发改投〔2023〕593号

云阳县发展和改革委员会

关于云阳县双江街道黄金包社区文化馆联建房

小区老旧小区改造提升项目实施方案的批复

云阳县兴云城市管理服务（集团）有限公司：

你司《关于申请审批云阳县双江街道黄金包社区文化馆联建房小区老旧小区改造提升项目实施方案的函》（云阳兴云函〔2023〕293号）收悉。根据云阳县兴云城市管理服务（集团）有限公司编制的《云阳县双江街道黄金包社区文化馆联建房小区老旧小区改造提升项目实施方案》，经研究，现就有关事项批复如下：

一、项目名称：云阳县双江街道黄金包社区文化馆联建房小区老旧小区改造提升项目

二、项目业主：云阳县兴云城市管理服务（集团）有限公司

三、项目代码：2308-500235-04-01-896550

四、建设地址：云阳县双江街道

五、主要建设内容及规模：逃生救援窗口129个、外墙排危（瓷砖、水泥块）78㎡、雨水管更换1180m、拆除破旧雨棚4710m、复合树脂雨棚4710m、防护网55m、管线规整（金属桥架）1930m、楼梯间墙面修补800㎡、沥青混凝土路面3211㎡、青石板铺装945.5㎡、新建挡土墙35m、污水沟(0.4\*0.4)281.2m、雨水沟(0.4\*0.4)15m、新建化粪池1座、化粪池维修2座等其他基础设施。

六、总投资及资金来源：项目总投资375.1万元，其中工程费338.71万元，工程建设其他费18.53万元，预备费17.86万元。资金来源为上级补助资金及地方配套资金。

七、建设工期：6个月

八、招标方案核准：按照云阳县人民政府有关规定，具备条件的可以打捆公开招标；不具备条件的可以采取邀请比选，或者竞争性比选、公开比价、随机抽取、竞争性谈判、竞争性磋商等发包方式择优确定承包商。并报行业监督部门备案。

请按基本建设程序完善相关建设手续，积极落实建设资金，尽快开工建设并投入使用。

云阳县发展和改革委员会

2023年8月28日

抄送：县财政局，县规划自然资源局，县审计局，县统计局。

云阳县发展和改革委员会办公室 2023年8月28日印发