云阳发改投〔2024〕3号

云阳县发展和改革委员会

关于云阳县盘龙街道2023年老旧小区提档升级改造整治项目实施方案的批复

云阳县盘龙街道办事处：

你处《关于云阳县盘龙街道2023年老旧小区提档升级改造整治项目实施方案的函》（盘龙街道函〔2023〕105号）收悉。根据上木（武汉）建筑设计有限公司编制的《云阳县盘龙街道2023年老旧小区提档升级改造整治项目实施方案》，经研究，现就有关事项批复如下：

一、项目名称：云阳县盘龙街道2023年老旧小区提档升级改造整治项目

二、项目业主：云阳县盘龙街道办事处

三、项目代码：2311-500235-04-01-351383

四、建设地址：云阳县盘龙街道盘石社区

五、主要建设内容及规模：李宗伟联建房新建挡土墙、8米单臂智慧路灯（含光源）、8米高低臂智慧路灯（含光源）、排危、敬老院改造（地面硬化、乔木砍伐）、新建青石栏杆、停车场道路硬化、补充消防水枪水带、室内消火栓、消防水工程（热浸镀锌无缝钢管DN150）、小区危岩整治等其他基础设施。

六、总投资及资金来源：项目总投资239.82万元。其中工程直接费199.96万元，工程建设其他费28.44万元，基本预备费11.42万元。资金来源：云阳县2023年城镇老旧小区改造项目专项补助资金200万元。下差资金自筹。

七、建设工期：3个月

八、招标方案核准：按照云阳县人民政府有关规定，具备条件的可以打捆公开招标；不具备条件的可以采取邀请比选，或者竞争性比选、公开比价、随机抽取、竞争性谈判、竞争性磋商等发包方式择优确定承包商。并报行业监督部门备案。

请按基本建设程序完善相关建设手续，积极落实建设资金，尽快开工建设并投入使用。

云阳县发展和改革委员会

2024年1月2日

抄送：县财政局，县规划自然资源局，县审计局。

云阳县发展和改革委员会办公室             2024年1月2日印发