云阳发改投〔2024〕353号

云阳县发展和改革委员会

关于云阳县宝坪至梅子滩段公路升级改造工程可行性研究报告的批复

重庆市云阳县交通有限责任公司：

你司《关于审批云阳县宝坪至梅子滩段公路升级改造工程可行性研究报告的请示》（云交司函〔2024〕20号）收悉。根据中大设计集团有限公司编制的《云阳县宝坪至梅子滩段公路升级改造工程可行性研究报告》，经研究，现就有关事项批复如下：

一、项目名称：云阳县宝坪至梅子滩段公路升级改造工程

二、项目业主：重庆市云阳县交通有限责任公司

三、项目代码：2307-500235-04-01-413191

四、建设地址：云阳县宝坪镇

五、主要建设内容及规模：本项目为老路升级改造工程，项目主线起于宝坪镇场镇，途径童王坝、富强村、宝兴村，止于梅子滩村，连接江龙高速宝坪左侧服务区，主线全长7.879km；同时在达桥沟附近设置支线，连接宝坪右侧服务区，支线全长1.938km。本次对主线采用双向两车道三级公路标准进行改造，设计速度30km/h，改造后路基宽度7.5m；对支路采用双向两车道四级公路标准改造，设计速度20km/h，改造后路基宽度6.5m。主要建设内容包括路基工程、路面工程、交安设施工程等。

六、总投资及资金来源：项目总投资11291.98万元，其中工程建设费用6417.87万元，工程建设其他费610.69万元，基本预备费932.36万元，土地使用及拆迁补偿费3331.06万元。资金来源为上级补助资金及业主自筹。

七、建设工期：12个月

八、招标方案核准：招标范围为工程勘察、设计、监理，工程施工，以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标。招标公告在指定媒介公开发布。

请你单位进一步深化初步设计等前期工作，按基本建设程序完善相关建设手续，积极落实建设资金，项目初步设计审批后，及时将投资概算报我委审批。

云阳县发展和改革委员会

2024年8月1日

抄送：县财政局，县规划自然资源局，县审计局，县统计局。

云阳县发展和改革委员会办公室              2024年8月1日印发