云阳发改投〔2024〕354号

云阳县发展和改革委员会

关于云阳县路阳至江口互通段公路升级改造工程可行性研究报告的批复

重庆市云阳县交通有限责任公司：

你司《关于云阳县路阳至江口互通段公路升级改造工程可行性研究报告的函》（云交司函〔2024〕21号）收悉。根据长江勘测规划设计研究有限责任公司编制的《云阳县路阳至江口互通段公路升级改造工程可行性研究报告》，经研究，现就有关事项批复如下：

一、项目名称：云阳县路阳至江口互通段公路升级改造工程

二、项目业主：重庆市云阳县交通有限责任公司

三、项目代码：2307-500235-04-01-627052

四、建设地址：云阳县路阳镇、江口镇

五、主要建设内容及规模：本项目路阳至江口段全长约 11.82km（不含 2.94km江口连接线），起点位于路阳镇，终点位于江口镇，其中新建段长度约6.1km塆（三子村至佛二庙村路段），改建长度约5.72km。采用三级公路技术标准，设计速度30km/h，双向2车道，路基宽度7.5m，全线设置新建涵洞 7 座，涵洞加长30座。主要建设内容包括路基整治工程、路面工程、涵洞工程以及安全设施工程等。

江口连接线长约2.94km，起点接江口收费站，终点与 S102 相交，采用设计速度40km/h 的二级公路线形标准，路基宽度12 米，车道宽度2×3.75米，硬路肩2×1.5m，土路肩2×0.75m；桥面宽度采用 2×4 米(车行道)+2×2 米(人行道加护栏)，桥面全宽12.0米。路基土石方37.55万立方米；沥青混凝土路面31.432 千平方米；桥梁97 米/1 座，其中中桥97 米/1座，防护及排水 2.171万立方米；涵洞 5 道。

六、总投资及资金来源：项目总投资22634.67万元，其中工程建设费用15371.73万元，工程建设其他费用1989.56万元，基本预备费1868.92万元，土地使用及拆迁补偿费3404.46万元。资金来源为上级补助资金及业主自筹。

七、建设工期：18个月

八、招标方案核准：招标范围为工程施工，以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标。招标公告在指定媒介公开发布。

请你单位进一步深化初步设计等前期工作，按基本建设程序完善相关建设手续，积极落实建设资金，项目初步设计审批后，及时将投资概算报我委审批。

云阳县发展和改革委员会

2024年8月1日

抄送：县财政局，县规划自然资源局，县审计局，县统计局。

云阳县发展和改革委员会办公室              2024年8月1日印发