云阳发改农〔2024〕359号

云阳县发展和改革委员会

关于云阳县2024年宝坪镇易地扶贫搬迁后续

扶持项目实施方案的批复

宝坪镇人民政府：

你镇《关于报批云阳县2024年宝坪镇易地扶贫搬迁后续扶持项目实施方案的函》（宝坪府函〔2024〕51号）收悉。根据重庆玺典建筑设计有限公司编制的《云阳县2024年宝坪镇易地扶贫搬迁后续扶持项目实施方案》，经研究，现就有关事项批复如下：

- 一、项目名称：云阳县2024年宝坪镇易地扶贫搬迁后续扶持项目

二、项目业主：宝坪镇人民政府

三、项目代码：2407-500235-04-01-241062

四、建设地址：宝坪镇水磨社区、凤凰村

五、主要建设内容及规模：硬化道路590米，新建堡坎69.1米，整修山坪塘2口，新建化粪池3座，新建污水管网838米，新建栏杆86米，整修排水沟140米。

六、总投资及资金来源：项目总投资150.00万元。其中工程直接费127.51万元，工程建设其他费用15.35万元，基本预备费7.14万元。资金来源为2024年度易地搬迁后续扶持财政衔接补助资金150万元。

七、建设工期：4个月

八、招标方案核准：按照云阳县人民政府有关规定，具备条件的可以打捆公开招标；不具备条件的可以采取邀请比选，或者竞争性比选、公开比价、随机抽取、竞争性谈判、竞争性磋商等发包方式择优确定承包商，并报行业监督部门备案。

请按基本建设程序完善相关建设手续，积极落实建设资金，早日开工建设。

云阳县发展和改革委员会

2024年8月5日

抄送：县财政局、县规划自然资源局、县水利局、县审计局、县统计局。

云阳县发展和改革委员会办公室            2024年8月5日印发