云阳发改投〔2024〕601号

云阳县发展和改革委员会

关于云阳县高阳集镇存量房盘活改造项目

实施方案的批复

云阳县高阳镇人民政府：

你司《关于申请审批云阳县高阳集镇存量房盘活改造项目实施方案的函》（高阳府函〔2024〕158号）收悉。根据重庆市平湖建筑设计有限公司编制的《云阳县高阳集镇存量房盘活改造项目实施方案》，经研究，现就有关事项批复如下：

一、项目名称：云阳县高阳集镇存量房盘活改造项目

二、项目业主：云阳县高阳镇人民政府

三、项目代码：2411-500235-04-01-544590

四、建设地址：云阳县高阳镇

五、主要建设内容及规模：宿舍楼屋顶重新防水整治，面积400平方米，宿舍卫生间整治10个，宿舍楼室内原木门拆除，重新安装木质套装门，共计30樘，宿舍防盗门拆除，重新安装10樘，宿舍涂料整治700平方米。

六、总投资及资金来源：项目总投资30万元，其中工程费29.1万元，工程建设其他费0.9万元。资金来源为2024年城镇保障性住房安居工程补助资金。

七、建设工期：2个月

八、招标方案核准：按照云阳县人民政府有关规定，具备条件的可以打捆公开招标；不具备条件的可以采取邀请比选，或者竞争性比选、公开比价、随机抽取、竞争性谈判、竞争性磋商等发包方式择优确定承包商。并报行业监督部门备案。

请按基本建设程序完善相关建设手续，积极落实建设资金，尽快开工建设并投入使用。

云阳县发展和改革委员会

2024年12月9日

抄送：县财政局、县规划自然资源局、县审计局、县统计局。

云阳县发展和改革委员会办公室 2024年12月9日印发