云阳发改投〔2025〕9号

云阳县发展和改革委员会

关于平安镇农贸市场基础设施建设及提升项目

实施方案的批复

云阳县平安镇人民政府：

你单位《关于审批平安镇农贸市场基础设施建设及提升项目实施方案的函》（平安府函〔2024〕88号）收悉。根据中犇工程设计有限公司编制的《平安镇农贸市场基础设施建设及提升项目实施方案》，经研究，现就有关事项批复如下：

一、项目名称：平安镇农贸市场基础设施建设及提升项目

二、项目业主：云阳县平安镇人民政府

三、项目代码：2411-500235-04-01-595071

四、建设地址：云阳县平安镇平安社区

五、主要建设内容及规模：停车区场地硬化130.8㎡，挡墙78.7m，砼路面油化2294.35㎡，白色热熔反光漆划线33.2㎡，井盖提升10个；成品2米长钢制车挡20套，成品1.2米长钢制车挡5套，成品膜结构2354.7平方米及相关土建工程。

六、总投资及资金来源：项目总投资199.73万元，其中工程费191.5万元，工程建设其他费8.23万元。资金来源为江苏省对口支援资金。

七、建设工期：2个月

八、招标方案核准：按照云阳县人民政府有关规定，具备条件的可以打捆公开招标；不具备条件的可以采取邀请比选，或者竞争性比选、公开比价、随机抽取、竞争性谈判、竞争性磋商等发包方式择优确定承包商。并报行业监督部门备案。

请按基本建设程序完善相关建设手续，积极落实建设资金，尽快开工建设并投入使用。

云阳县发展和改革委员会

2025年1月3日

抄送：县财政局、县规划自然资源局、县审计局、县统计局。

云阳县发展和改革委员会办公室 2025年1月3日印发