云阳发改投〔2025〕84号

云阳县发展和改革委员会

关于云阳县青龙嘴片区排水管网更新改造项目

可行性研究报告的批复

云阳县兴云城市服务（集团）有限公司：

你司《关于云阳县青龙嘴片区排水管网更新改造项目可行性研究报告的函》（云阳兴云函〔2025〕31号）收悉。根据重庆重咨兴云有限公司编制的《云阳县青龙嘴片区排水管网更新改造项目可行性研究报告》，经研究，现就有关事项批复如下：

一、项目名称：云阳县青龙嘴片区排水管网更新改造项目

二、项目业主：云阳县青江环境综合整治有限公司

三、项目代码：2502-500235-04-01-268230

四、建设地址：云阳县双江街道

五、主要建设内容及规模：本项目改造滨江大道云阳中学前门段排水管网等37千米，其中DN300HDPE双壁波纹管8千米、DN400HDPE双壁波纹管7千米、DN500HDPE双壁波纹管10千米、DN600HDPE双壁波纹管12千米等。

六、总投资及资金来源：项目总投资9900万元，其中工程建设费用8300万元，工程建设其他费用866.7万元，基本预备费733.3万元。资金来源为申请上级专项资金及业主自筹。

七、建设工期：12个月

八、招标方案核准：招标范围为工程设计，工程施工，以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标。招标公告在指定媒介公开发布。

请你单位进一步深化初步设计等前期工作，按基本建设程序完善相关建设手续，积极落实建设资金，项目初步设计审批后，及时将投资概算报我委审批。

云阳县发展和改革委员会

2025年2月20日

抄送：县财政局、县规划自然资源局、县审计局、县统计局。

云阳县发展和改革委员会办公室             2025年2月20日印发