云阳发改投〔2025〕96号

云阳县发展和改革委员会

云阳县水利局

关于云阳县水口镇水口水库周边环境整治工程可行性研究报告（达到初设深度）的

批  复

云阳县水口镇人民政府：

你单位《关于云阳县水口镇水口水库周边环境整治工程可行性研究报告（达到初设深度）的函》（水口府函〔2025〕4号）收悉。根据重庆玺典建筑设计有限公司编制的《云阳县水口镇人民政府可行性研究报告（达到初设深度）》，经研究，现就有关事项批复如下：

一、项目业主：云阳县水口镇人民政府

二、项目名称：云阳县水口镇水口水库周边环境整治工程

三、项目代码：2501-500235-04-01-887029

四、建设地址：云阳县水口镇

五、主要建设内容及规模：人行通道整治，新建污水管网，山坪塘整治，挖填方等。人行通道整治226.0㎡；新建污水管网120.0m，山坪塘整治1座等。

六、总投资及资金来源：项目总投资32.91万元，其中工程建设费用26.47万元，工程建设其他费用4.87万元，基本预备费用1.57万元。资金来源为申请水库移民后期扶持基金（资金）及业主自筹。

七、建设工期：3个月

八、招标方案核准：按照云阳县人民政府有关规定，具备条件的可以打捆公开招标；不具备条件的可以采取邀请比选，或者竞争性比选、公开比价、随机抽取、竞争性谈判、竞争性磋商等发包方式择优确定承包商。并报行业监督部门备案。

九、请按基本建设程序完善相关建设手续，积极落实建设资金，早日开工建设。

云阳县发展和改革委员会      云阳县水利局

2025年2月21日

抄送：县财政局、县规划自然资源局、县审计局。

云阳县发展和改革委员会办公室             2025年2月21日印发