云阳发改投〔2025〕99号

云阳县发展和改革委员会

关于云阳县双江街道大雁、桂湾等社区移民安置区环境整治工程可行性研究报告的批复

重庆农高实业集团有限公司：

你司《关于云阳县双江街道大雁、桂湾等社区移民安置区环境整治工程可行性研究报告的函》（渝农高文〔2025〕4号）收悉。根据中企利华国际工程咨询有限公司编制的《云阳县双江街道大雁、桂湾等社区移民安置区环境整治工程可行性研究报告》，经研究，现就有关事项批复如下：

一、项目名称：云阳县双江街道大雁、桂湾等社区移民安置区环境整治工程

二、项目业主：重庆农高实业集团有限公司

三、项目代码：2501-500235-04-01-124506

四、建设地址：云阳县双江街道

五、主要建设内容及规模：（一）基础类：道路整治9950㎡，梯道整治300㎡，人行道防护栏580m，供水管道整治320m，排水沟整治500m，供电线路改造12400㎡，1000kVA箱式变电站3台，供电电缆100m，疏散梯道850㎡，消防管网200m，屋面防水改造580㎡，防护栏杆700m，公共照明50盏，停车场900㎡等。（二）完善类：外墙整治31000㎡，窗户整治8260㎡，百叶整治600㎡；消防门更换663扇，绿化改造4800㎡，围墙改造1800㎡等。（三）提升类：室外活动场地15100㎡，篮球架4副，风雨篮球场1500㎡，活动场地围网900㎡，活动场地服务用房400㎡，新建厕所550㎡，改造厕所380㎡等。

六、总投资及资金来源：项目总投资4636.1万元，其中工程建设费用4001.95万元，工程建设其他费用413.38万元，基本预备费220.77万元。资金来源为申请三峡后续资金。

七、建设工期：18个月

八、招标方案核准：招标范围为工程施工，以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标。招标公告在指定媒介公开发布。

请你单位进一步深化初步设计等前期工作，按基本建设程序完善相关建设手续，积极落实建设资金，项目初步设计审批后，及时将投资概算报我委审批。

云阳县发展和改革委员会

2025年2月21日

抄送：县财政局、县规划自然资源局、县审计局、县统计局。

云阳县发展和改革委员会办公室              2025年2月21日印发