重庆市2023年大中型灌排改造工程建设情况公示表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目建设区县 | 主管部门 | 主要建设内容 | 计划总投资     （万元） | 年度完成投资目标 | 年度建设任务 |
| 小计 | 市级以上投资 | 区县及业主自筹 |
| 合计 |  |  |  |  | 25696 | 18685 | 7011 |  | 主体工程基本完工 |
| 1 | 跃进水库中型灌区续建配套与节水改造 | 大足区 | 大足区水利局 | 续建配套及节水改造渠管道14.09km | 1634 | 1144 | 490 | 力争中央以上资金完成95%以上 | 主体工程基本完工 |
| 2 | 青岩子中型灌区续建配套与节水改造 | 潼南区 | 潼南区水利局 | 更新改造4个泵站，续建配套及节水改造渠管道1.4km | 3154 | 2208 | 946 | 力争中央以上资金完成95%以上 | 主体工程基本完工 |
| 3 | 生龙水库中型灌区续建配套与节水改造 | 合川区 | 合川区水利局 | 新建泵站3座，续建配套及节水改造渠管道26.215km | 2000 | 1400 | 600 | 力争中央以上资金完成95%以上 | 主体工程基本完工 |
| 4 | 新田水库中型灌区续建配套与节水改造 | 万州区 | 万州区水利局 | 续建配套及节水改造渠管道24.19km | 2087 | 1565 | 522 | 力争中央以上资金完成95%以上 | 主体工程基本完工 |
| 5 | 盐井口水库中型灌区续建配套与节水改造 | 梁平区 | 梁平区水利局 | 续建配套及节水改造渠管道37.34km | 2747 | 1923 | 824 | 力争中央以上资金完成95%以上 | 主体工程基本完工 |
| 6 | 孝溪片区孝溪水库中型灌区续建配套与节水改造 | 秀山县 | 秀山县水利局 | 续建配套及节水改造渠管道44.66km | 3975 | 2981 | 994 | 力争中央以上资金完成95%以上 | 主体工程基本完工 |
| 7 | 三奇寺水库中型灌区续建配套与节水改造 | 荣昌区 | 荣昌区水利局 | 续建配套及节水改造渠管道32.75km | 2196 | 1537 | 659 | 力争中央以上资金完成95%以上 | 主体工程基本完工 |
| 8 | 山虎关水库中型灌区续建配套与节水改造 | 武隆区 | 武隆区水利局 | 续建配套及节水改造渠管道41km | 1655 | 1241 | 414 | 力争中央以上资金完成95%以上 | 主体工程基本完工 |
| 9 | 龙潭水库中型灌区续建配套与节水改造 | 酉阳县 | 酉阳县水利局 | 续建配套及节水改造渠管道5.7km | 2528 | 1896 | 632 | 力争中央以上资金完成95%以上 | 主体工程基本完工 |
| 10 | 民主大堰中型灌区续建配套与节水改造 | 巫溪县 | 巫溪县水利局 | 续建配套及节水改造渠管道16.642km | 2451 | 1838 | 613 | 力争中央以上资金完成95%以上 | 主体工程基本完工 |
| 11 | 丰石团结水库中型灌区续建配套与节水改造 | 丰都县 | 丰都县水利局 | 续建配套及节水改造渠管道22.53km | 1269 | 952 | 317 | 力争中央以上资金完成95%以上 | 主体工程基本完工 |