云阳发改投〔2023〕242号

云阳县发展和改革委员会

关于云阳县数智森林小镇产业园区1-3#楼改造项目可行性研究报告的批复

重庆云厦实业有限公司：

你单位《关于审批云阳县数智森林小镇产业园区1-3#楼改造项目可行性研究报告的请示》（云阳云厦司文〔2023〕11号）收悉。根据明科建设咨询有限公司编制的《云阳县数智森林小镇产业园区1-3#楼改造项目可行性研究报告》，经研究，现就有关事项批复如下：

一、项目名称：云阳县数智森林小镇产业园区1-3#楼改造项目

二、项目业主：重庆云厦实业有限公司

三、项目代码：2301-500235-04-05-929888

四、建设地址：云阳县水口镇

五、主要建设内容及规模：云阳县数智森林小镇产业园区1-3#楼改造项目位于云阳县水口镇，项目改造面积约9556㎡。钢筋混凝土结构工程200㎡；门窗工程108樘；楼地面装饰工程8900㎡；墙柱面装饰与隔断、幕墙工程3200㎡；天棚工程9400㎡；油漆、涂料、裱糊工程4700㎡。

六、总投资及资金来源：项目估算总投资841.43万元，其中工程建设费694.81万元，工程建设其他费用106.55万元，基本预备费40.07万元。本项目资金来源为银行贷款及业主自筹。

七、建设工期：4个月（2023年4月至7月）

八、招标方案核准：根据《重庆市人民政府办公厅印发关于深化公共资源交易监督管理改革的意见（试行）的通知》（渝府办发〔2019〕114号）及县住房城乡建委《关于云阳县数智森林小镇产业园区1-3#楼改造项目具备自行建设能力的复函》（云阳住房城乡建委〔2023〕59号），该项目施工由你单位自行建设。涉及与工程建设有关限额以上且不能自行生产的重要设备、材料等的采购，以及有关限额以上工程中介服务，招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标。招标公告在指定媒介公开发布。

请你单位进一步深化初步设计等前期工作，按基本建设程序完善相关建设手续，积极落实建设资金，项目初步设计审批后，及时将投资概算报我委审批。

云阳县发展和改革委员会

2023年3月31日

抄送：县财政局，县规划自然资源局，县审计局，县统计局。

云阳县发展和改革委员会办公室             2023年3月31日印发