云阳发改投〔2023〕554号

云阳县发展和改革委员会

关于云阳县张家坝社区塘坊路片区老旧小区

改造配套基础设施建设项目可行性研究报告的批 复

云阳县兴云城市管理服务（集团）有限公司：

你司《关于审批云阳县张家坝社区塘坊路片区老旧小区改造配套基础设施建设项目可行性研报告的函》（云阳兴云函〔2023〕121号）收悉。根据重庆重咨兴云工程咨询有限公司编制的《云阳县张家坝社区塘坊路片区老旧小区改造配套基础设施建设项目可行性研究报告》，经研究，现就有关事项批复如下：

一、项目名称：云阳县张家坝社区塘坊路片区老旧小区改造配套基础设施建设项目

二、项目业主：云阳县兴云城市管理服务（集团）有限公司

三、项目代码：2307-500235-04-05-663455

四、建设地址：云阳县青龙街道

五、主要建设内容及规模：对塘坊路片区老旧小区内燃气管网老化更新改造1200米，改造排水管网9800米，建设托育设施5838平方米、社区便民服务用房261平方米，更新停车位81个，充电桩24个，及其他配套附属设施建设。

六、总投资及资金来源：项目总投资6004.7万元，其中工程建设费用4955.6万元，工程建设其他费用570.1万元，基本预备费442万元，建设期利息37。资金来源为申请地方政府专项债。中央预算内投资及业主自筹。

七、建设工期：18个月

八、招标方案核准：招标范围为工程施工，以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标。招标公告在指定媒介公开发布。

请你单位进一步深化初步设计等前期工作，按基本建设程序完善相关建设手续，积极落实建设资金，项目初步设计审批后，及时将投资概算报我委审批。

云阳县发展和改革委员会

2023年8月3日

抄送：县财政局，县规划自然资源局，县审计局，县统计局。

云阳县发展和改革委员会办公室 2023年8月3日印发