云阳发改投〔2023〕635号

云阳县发展和改革委员会

关于云阳县青龙街道智慧城市基础设施升级

改造工程可行性研究报告的批复

云阳县城市管理局：

你单位《关于申请审批云阳县青龙街道智慧城市基础设施升级改造工程可行性研究报告的函》（云阳城管函〔2023〕180号）收悉。根据同致诚工程咨询有限公司编制的《云阳县青龙街道智慧城市基础设施升级改造工程可行性研究报告》，经研究，现就有关事项批复如下：

一、项目名称：云阳县青龙街道智慧城市基础设施升级改造工程

二、项目业主：云阳县城市管理局

三、项目代码：2309-500235-04-01-158900

四、建设地址：云阳县青龙街道

五、主要建设内容及规模：拟建智慧停车，智慧公园，更新显示屏显示户外广告，同时建设户外手机快充充电桩、智能售卖机、观光车，建设公园监控及音响1万个等。

六、总投资及资金来源：项目总投资3619.7万元，其中工程建设费用2971.5万元，工程建设其他费用427.26万元，基本预备费169.94万元，建设期利息51万元。资金来源为争取地方政府专项债券资金。

七、建设工期：24个月

八、招标方案核准：招标范围为工程设计、工程施工，以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标。招标公告在指定媒介公开发布。

请你单位进一步深化初步设计等前期工作，按基本建设程序完善相关建设手续，积极落实建设资金，项目初步设计审批后，及时将投资概算报我委审批。

云阳县发展和改革委员会

2023年9月14日

抄送：县财政局，县规划自然资源局，县审计局，县统计局。

云阳县发展和改革委员会办公室 2023年9月14日印发