云阳发改投〔2023〕984号

云阳县发展和改革委员会

关于云阳县盘龙街道永安村党群服务中心

实施方案的批复

云阳县盘龙街道办事处：

你单位《关于审批云阳县盘龙街道永安村党群服务中心实施方案的函》（盘龙街办函〔2023〕115号）收悉。根据重庆玺典建筑设计有限公司编制的《云阳县盘龙街道永安村党群服务中心实施方案》，经研究，现就有关事项批复如下：

一、项目名称：云阳县盘龙街道永安村党群服务中心

二、项目业主：云阳县盘龙街道永安村村民委员会

三、项目代码：2311-500235-04-01-551719

四、建设地址：云阳县盘龙街道

五、主要建设内容及规模：管理活动中心一栋，房屋占地面积216.09平方米，总建筑面积853.76平方米，建筑层数为2f/-2f，建筑高度8.1/-8.0米。

六、总投资及资金来源：项目总投资157.36万元，其中工程费133.7万元，工程建设其他费15.9万元，基本预备费7.76万元。资金来源为三峡后续专项资金。

七、建设工期：6个月

八、招标方案核准：按照云阳县人民政府有关规定，具备条件的可以打捆公开招标；不具备条件的可以采取邀请比选，或者竞争性比选、公开比价、随机抽取、竞争性谈判、竞争性磋商等发包方式择优确定承包商。并报行业监督部门备案。

请按基本建设程序完善相关建设手续，积极落实建设资金，尽快开工建设并投入使用。

云阳县发展和改革委员会

2023年12月15日

抄送：县财政局，县规划自然资源局，县审计局，县统计局。

云阳县发展和改革委员会办公室 2023年12月15日印发