云阳发改农〔2024〕86号

云阳县发展和改革委员会

关于云阳县大堰滩水库除险加固项目

实施方案的批复

重庆农高实业集团有限公司：

你司《关于审批云阳县大堰滩水库除险加固项目实施方案的请示》（渝农高文〔2024〕29号）收悉。根据重庆泽景霖勘测设计有限公司编制的《云阳县大堰滩水库除险加固项目实施方案》，经研究，现就有关事项批复如下：

- 一、项目名称：云阳县大堰滩水库除险加固项目

二、项目业主：重庆农高实业集团有限公司

三、项目代码：2402-500235-04-05-129707

四、建设地址：云阳县宝坪镇

五、主要建设内容及规模：清除坝体外坡覆土，左右坝肩采用帷幕灌浆防渗，其中左坝肩灌浆长度约48m，右坝肩灌浆长度约54m，采用单排孔，孔距2m；溢洪道扩建整治，溢洪新建C30砼人行桥1座；放水设施整治，新建闸阀房2座，新建C20砼人行防汛巡检道路长约70m。

六、总投资及资金来源：项目总投资160.75万元。其中建筑工程费115.75万元，机电设备及安装工程费5.75，施工临时工程费10.1万元，独立费用13.89万元，基本预备费7.27万元，专项部分投资费7.99万元。资金来源为增发国债资金及业主自筹。

七、建设工期：4个月

八、招标方案核准：按照云阳县人民政府有关规定，具备条件的可以打捆公开招标；不具备条件的可以采取邀请比选，或者竞争性比选、公开比价、随机抽取、竞争性谈判、竞争性磋商等发包方式择优确定承包商，并报行业监督部门备案。

请按基本建设程序完善相关建设手续，积极落实建设资金，早日开工建设。

云阳县发展和改革委员会

2024年2月23日

抄送：县财政局、县规划自然资源局、县审计局、县统计局。

云阳县发展和改革委员会办公室            2024年2月23日印发