云阳发改社〔2024〕184号

云阳县发展和改革委员会

关于重庆市云阳江口中学校科创楼、学生

宿舍项目可行性研究报告的批复

县教委：

你单位《关于请予审批重庆市云阳江口中学校科创楼、学生宿舍项目可行性研究报告的函》（云阳教函〔2024〕117号）收悉。根据明科建设咨询有限公司编制的《重庆市云阳江口中学校科创楼、学生宿舍项目可行性研究报告》，经研究，现就有关事项批复如下：

一、项目名称：重庆市云阳江口中学校科创楼、学生宿舍项目

二、项目业主：重庆市云阳江口中学校

三、项目代码：2312-500235-04-01-302464

四、建设地址：重庆市云阳江口中学校园内

五、主要建设内容及规模：总建筑面积9976平方米，其中科创楼建筑面积1376平方米、学生宿舍建筑面积8600平方米。主要建设内容包括建筑工程、安装工程、边坡工程、绿化工程及围墙工程115米等。

六、总投资及资金来源：项目总投资7147.8万元，其中工程建设费5850.9万元，工程建设其他费767.43万元，基本预备费529.47万元。资金来源为中央预算内资金和县级配套资金。

七、建设工期：18个月

八、招标方案核准：招标范围为工程设计、监理，工程施工，以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标。招标公告在指定媒介公开发布。

请你单位进一步深化初步设计等前期工作，按基本建设程序完善相关建设手续，积极落实建设资金，项目初步设计审批后，及时将投资概算报我委审批。

云阳县发展和改革委员会

2024年5月13日

抄送：县财政局，县规划自然资源局，县审计局，县统计局。

云阳县发展和改革委员会办公室 2024年5月13日印发