云阳发改农〔2024〕396号

云阳县发展和改革委员会

关于云阳县采煤沉陷区人和避险搬迁集中

安置房建设项目可行性研究报告的批复

云阳县兴云城市管理服务（集团）有限公司：

你单位《关于审批云阳县采煤沉陷区人和避险搬迁集中安置房建设项目可行性研究报告的函》（云阳兴云函〔2024〕292号）收悉。根据重庆重咨兴云工程咨询有限公司编制的《云阳县采煤沉陷区人和避险搬迁集中安置房建设项目可行性研究报告》，经研究，现就有关事项批复如下：

一、项目名称：云阳县采煤沉陷区人和避险搬迁集中安置房建设项目

二、项目业主：云阳县兴云城市管理服务（集团）有限公司

三、项目代码：2407-500235-04-01-645896

四、建设地址：重庆市云阳县人和街道

五、主要建设内容及规模：建设180套安置房，建筑面积1.59万平方米，安置居民180户、630人。

六、总投资及资金来源：项目总投资10317万元。其中：工程费用7486万元，工程建设其他费用2162万元，基本预备费669万元。资金来源为中央资金及业主自筹。

七、建设工期：15个月

八、招标方案核准：招标范围为工程施工，以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。限额以上的招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标。招标公告在指定媒介公开发布。

请你单位进一步深化初步设计等前期工作，按基本建设程序完善相关建设手续，积极落实建设资金，项目初步设计审批后，及时将投资概算报我委审批。

云阳县发展和改革委员会

2024年7月2日

抄送：县财政局，县规划自然资源局，县审计局，县统计局，人和街道。

云阳县发展和改革委员会办公室             2024年7月2日印发