云阳发改投〔2024〕334号

云阳县发展和改革委员会

关于云阳县G652凤鸣至龙角段路面改造工程可行性研究报告的批复

云阳县宏荣路桥工程有限公司：

你司《关于云阳县G652凤鸣至龙角段路面改造工程可行性研究报告的函》（宏荣路桥函〔2024〕16号）收悉。根据重庆市交通规划勘察设计院有限公司编制的《云阳县G652凤鸣至龙角段路面改造工程可行性研究报告》，经研究，现就有关事项批复如下：

一、项目名称：云阳县G652凤鸣至龙角段路面改造工程

二、项目业主：云阳县宏荣路桥工程有限公司

三、项目代码：2405-500235-04-01-845684

四、建设地址：云阳县凤鸣镇、龙角镇

五、主要建设内容及规模：本项目为道路路面改造工程，全长20.128km，项目所在旧路等级为二级公路，沥青混凝土路面，设计时速为40km/h，路面宽度为8.5m，路线起点（K0+000）位于凤鸣镇（S102与G652交汇处），终点（k20+128.051）位于龙角镇泥溪河大桥，顺接后续段落。路线包含即有桥梁3座，全长626m，主体结构完好，对原旧路路面结构进行养护，以保持路面的良好使用性能、延长路面的使用寿命并降低路面的周期养护费用，包含临时工程、路基工程、路面工程、交通工程等。

六、总投资及资金来源：项目总投资4147.8011万元，其中工程建设费用3718.8058万元，工程建设其他费用428.9953万元。资金来源为上级补助资金及业主自筹。

七、建设工期：6个月

八、招标方案核准：招标范围为工程施工，以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标。招标公告在指定媒介公开发布。

请你单位进一步深化初步设计等前期工作，按基本建设程序完善相关建设手续，积极落实建设资金，项目初步设计审批后，及时将投资概算报我委审批。

云阳县发展和改革委员会

2024年7月19日

抄送：县财政局，县规划自然资源局，县审计局，县统计局。

云阳县发展和改革委员会办公室              2024年7月19日印发