云阳发改投〔2024〕517号

云阳县发展和改革委员会

关于云阳县红狮镇石宝村组级公路安全提升工程（石宝村10组）可行性研究报告的批复

云阳县红狮镇人民政府：

你单位《关于云阳县红狮镇石宝村组级公路安全提升工程（石宝村10组）可行性研究报告的函》（红狮府函〔2024〕67号）收悉。根据至城工程咨询有限公司编制的《云阳县红狮镇石宝村组级公路安全提升工程（石宝村10组）可行性研究报告》，经研究，现就有关事项批复如下：

一、项目名称：云阳县红狮镇石宝村组级公路安全提升工程（石宝村10组）

二、项目业主：云阳县红狮镇人民政府

三、项目代码：2311-500235-04-01-353831

四、建设地址：云阳县红狮镇石宝村10组

五、主要建设内容及规模：拟建道路总长5.173公里，其中：石宝村10组（矛石岭—河坪）全长2.700公里、石宝村10组（砂子淌支路）全长0.283公里、石宝村10组（大垭里—河坪）全长2.190公里。平均路幅宽度5.38米（含路面加宽值、错车道），采用水泥汇凝土路面。

六、总投资及资金来源：项目总投资506.71万元，其中工程建设费用451.03万元，工程建设其他费用43.33万元，基本预备费12.36万元。资金来源为申请市级补助及业主自筹。

七、建设工期：8个月

八、招标方案核准：招标范围为工程施工，以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标。招标公告在指定媒介公开发布。

请你单位进一步深化初步设计等前期工作，按基本建设程序完善相关建设手续，积极落实建设资金，项目初步设计审批后，及时将投资概算报我委审批。

云阳县发展和改革委员会

2024年10月17日

抄送：县财政局，县规划自然资源局，县审计局，县统计局。

云阳县发展和改革委员会办公室            2024年10月17日印发