云阳发改投〔2024〕521号

云阳县发展和改革委员会

关于云阳县数智森林小镇东侧排水涵工程

投资概算的批复

云阳县人和投资开发（集团）有限公司：

你司《关于云阳县数智森林小镇东侧排水涵工程投资概算的请示》（云阳人投司文〔2024〕119号）收悉。根据县住房城乡建委《关于云阳县数智森林小镇东侧排水涵工程初步设计的批复》（云阳住房城乡建委〔2023〕529号）和蓝创工程设计有限公司的《云阳县数智森林小镇东侧排水涵工程初步设计概算》，结合县财政投资评审中心出具的《云阳县数智森林小镇东侧排水涵工程概算的审核报告》（云财评审〔2024〕34号），经研究，原则同意工程投资概算编制的原则、方法和定额。现就云阳县数智森林小镇东侧排水涵工程投资概算批复如下：

一、项目名称：云阳县数智森林小镇东侧排水涵工程

二、项目业主：云阳县人和投资开发（集团）有限公司

三、项目代码：2306-500235-04-01-769710

四、主要建设内容及规模：新建排水箱涵一座，长度433米，采用钢筋混凝土箱涵，箱涵采用全封闭断面，内控尺寸1.8m*1.8m。

五、工程投资概算及资金来源：项目总投资627.7万元，其中工程建设费用548.56万元，工程建设其他费用51.71万元，基本预备费用27.43万元。资金来源为中央预算内资金和业主自筹。

请根据有关规定和要求，积极落实项目建设资金，在实施过程中要严格控制规模和标准，确保不突破核定的总投资概算。

云阳县发展和改革委员会

2024年10月23日

抄送：县财政局，县审计局，县统计局。

云阳县发展和改革委员会办公室           2024年10月23日印发