云阳发改农〔2024〕528号

云阳县发展和改革委员会

关于云阳县巴阳镇巴阳溪岸线生态修复项目

实施方案的批复

巴阳镇人民政府：

你镇《关于申请审批云阳县巴阳镇巴阳溪岸线生态修复项目实施方案的函》（巴阳府函〔2024〕46号）收悉。根据正弘设计院（广州）有限公司编制的《云阳县巴阳镇巴阳溪岸线生态修复项目实施方案》，经研究，现就有关事项批复如下：

一、项目名称：云阳县巴阳镇巴阳溪岸线生态修复项目

二、项目业主：云阳县巴阳镇人民政府

三、项目代码：2410-500235-04-01-349498

四、建设地址：云阳县巴阳镇巴阳社区

五、主要建设内容及规模：巴阳溪河道治理中心长度684.00m，治理岸线总长度1039.29m，其中新建河堤护岸长度679.01m，维持现状长度360.28m；新建1.5m宽道路124.15m；新建排水管涵2座；新建下河梯步及警示标志2处。

六、总投资及资金来源：项目总投资395.75万元，其中建安费288.76万元，施工临时工程费31.53万元，独立费用48.04万元，基本预备费18.42万元，环境保护费4万元，水土保持费5万元。资金来源为“十四五”第二批山水林田湖草沙一体化保护和修复工程中央财政资金。

七、建设工期：3个月

- 八、招标方案核准：按照云阳县人民政府有关规定，具备条件的可以打捆公开招标；不具备条件的可以采取邀请比选，或者竞争性比选、公开比价、随机抽取、竞争性谈判、竞争性磋商等发包方式择优确定承包商，并报行业监督部门备案。

请按基本建设程序完善相关建设手续，积极落实建设资金，早日开工建设。

云阳县发展和改革委员会

2024年10月28日

抄送：县财政局，县规划自然资源局，县生态环境局，县水利局，

县审计局，县统计局。

云阳县发展和改革委员会办公室           2024年10月28日印发