云阳发改农〔2024〕544号

云阳县发展和改革委员会

关于云阳县宝坪镇水磨社区土地整治项目

实施方案的批复

宝坪镇人民政府：

你镇《关于审批云阳县宝坪镇水磨社区土地整治项目实施方案的函》（宝坪府函〔2024〕80号）收悉。根据重庆华地资环科技有限公司编制的《云阳县宝坪镇水磨社区土地整理项目规划设计方案》，经研究，现就有关事项批复如下：

一、项目名称：云阳县宝坪镇水磨社区土地整治项目

二、项目业主：云阳县宝坪镇人民政府

三、项目代码：2410-500235-04-01-474966

四、建设地址：云阳县宝坪镇水磨社区

五、主要建设内容及规模：实施土地平整7.9441hm2，山坪塘整治4口，修建排水沟1973m，新建管涵16座。修建3.5M宽田间道1462m，修建0.9M宽生产路1271m，新建田间道错车道3座，新建田间道交叉口1座，新建挡土墙77m。林相改造32144m2，道路缓冲带1675m，人居环境整治10处等其他工程。

六、总投资及资金来源：项目总投资399.75万元，其中工程施工费335.67万元，其他费用52.44万元，不可预见费11.64万元。资金来源为申请中央山水林田湖一体化治理补助资金和自筹资金。

七、建设工期：4个月

- 八、招标方案核准：按照云阳县人民政府有关规定，具备条件的可以打捆公开招标；不具备条件的可以采取邀请比选，或者竞争性比选、公开比价、随机抽取、竞争性谈判、竞争性磋商等发包方式择优确定承包商，并报行业监督部门备案。

请按基本建设程序完善相关建设手续，积极落实建设资金，早日开工建设。

云阳县发展和改革委员会

2024年10月31日

抄送：县财政局、县规划自然资源局、县水利局、县农业农村委、

县审计局、县统计局。

云阳县发展和改革委员会办公室           2024年10月31日印发