云阳发改投〔2025〕98号

云阳县发展和改革委员会

关于云阳县青龙街道民德、白鹤等社区移民安置区环境改善工程可行性研究报告的批复

云阳县兴云城市管理服务（集团）有限公司：

你单位《关于云阳县青龙街道民德、白鹤等社区移民安置区环境改善工程可行性研究报告的函》（云阳兴云函〔2025〕28号）收悉。根据中企利华国际工程咨询有限公司编制的《云阳县青龙街道民德、白鹤等社区移民安置区环境改善工程可行性研究报告》，经研究，现就有关事项批复如下：

一、项目名称：云阳县青龙街道民德、白鹤等社区移民安置区环境改善工程

二、项目业主：云阳生泰市政园林环境工程有限公司

三、项目代码：2502-500235-04-01-806385

四、建设地址：云阳县青龙街道

五、主要建设内容及规模：民德社区：小区道路改造2000㎡、排水沟整治600m、变压器安装2台、供电线路改造400m、新建配电房90㎡、屋面防水910㎡、厕所防水460㎡、安装栏杆100m、安装路灯66盏、停车位1200㎡。外墙改造10574㎡、窗户改造2026㎡、空调位整治1206㎡、绿化改造1050㎡、花台改造800m。改造休闲健身设施10490㎡、改造厕所310㎡、新建垃圾站1座。白鹤社区：道路整治3700㎡、排水管网整治350m、安装箱式变压器1台、路灯41盏、供电线路改造400m、屋面防水6200㎡。锦绣社区：小区道路改造3800㎡、给水管道完善1500m、排水沟整治1460m、供电线路改造800m、安装栏杆316m、围墙改造1900㎡。外绿化改造30853㎡、花台改造1100m。。改造风雨球场1200㎡、室外公共活动场地10500㎡。盘石社区：小区道路改造2000㎡、排水管网改造2000m、屋面防水1500㎡、空调位整治200㎡、安装栏杆120、围墙改造2000㎡。外墙改造6000㎡、窗户改造1500㎡、门更换415道、空调位整治200㎡。改造室外活动健身场地500㎡、厕所改造350㎡。

六、总投资及资金来源：项目总投资4779.32万元，其中工程建设费用4139.47万元，工程建设其他费用412.26万元，基本预备费227.59万元。资金来源为申请三峡后续资金及业主自筹。

七、建设工期：18个月

八、招标方案核准：招标范围为工程施工，以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标。招标公告在指定媒介公开发布。

请你单位进一步深化初步设计等前期工作，按基本建设程序完善相关建设手续，积极落实建设资金，项目初步设计审批后，及时将投资概算报我委审批。

云阳县发展和改革委员会

2025年2月21日

抄送：县财政局、县规划自然资源局、县审计局、县统计局。

云阳县发展和改革委员会办公室             2025年2月21日印发