
云阳发改农〔2025〕486号
云阳县发展和改革委员会

关于云阳县水文测站水毁修复项目实施方案的批 复
云阳县宏源水利开发有限责任公司：

你公司《关于审批云阳县水文测站水毁修复项目实施方案的函》（云阳宏源水司〔2025〕225号）及相关资料收悉。根据重庆拓宝工程勘测设计有限公司编制的《云阳县水文测站水毁修复项目实施方案》，经研究，原则同意该实施方案内容，现就有关事项批复如下：

一、项目名称：云阳县水文测站水毁修复项目
二、项目业主：云阳县宏源水利开发有限责任公司
三、项目代码：2509-500235-04-01-748167
四、建设地址：云阳县。
五、主要建设内容及规模：水文监测站点设施设备修复。
六、总投资及资金来源：项目总投资49.55万元，其中建筑工程费0.4万元，机电设备及安装工程45.93万元，独立费3.22万元。资金来源：云阳县2025年第一批市级水利救灾资金及业主自筹。

七、建设工期：4个月
八、招标方案核准：按照云阳县人民政府有关规定，具备条件的可以打捆公开招标；不具备条件的可以采取邀请比选，或者竞争性比选、公开比价、随机抽取、竞争性谈判、竞争性磋商等发包方式择优确定承包商，并报行业监督部门备案。

请你公司按基本建设程序完善相关建设手续，积极落实建设资金，早日开工建设。
云阳县发展和改革委员会

2025年10月15日

抄送：县财政局、县水利局、县审计局、县统计局。

云阳县发展和改革委员会办公室           2025年10月15日印发



